# Licitación Privada para las conexiones de Banda Ancha de Centros de Salud varios pertenecientes a la Secretaría de Salud Pública:

# OBJETO: La Municipalidad de Rosario llama a Licitación Privada para la Contratación de un Servicio de conexión a Internet Banda Ancha para diferentes Reparticiones de la Secretaría de Salud Pública.

# PLAZO ENTREGA: El plazo de entrega de los servicios  será como máximo 30 días corridos a partir de la recepción de la notificación de adjudicación. Las  pruebas y testeos  de dicho servicio deberán ser realizados antes de la fecha indicada, de tal forma de poder entregarlo en forma definitiva y completamente funcional en dicha fecha.

# VIGENCIA Y PARTICULARIDADES DEL CONTRATO: Se efectivizará un contrato con cada proveedor adjudicado. Dicho contrato tendrá una vigencia de 12  (doce)  meses a partir de la puesta en funcionamiento del primer ítem.

# El contrato podrá renovarse en forma total o parcial, por un máximo de  un período de 1 año, mientras las partes no expresen fehacientemente lo contrario, con un antelación de al menos 30 días corridos para la - Municipalidad y 60 días corridos para el Adjudicatario.

# La Municipalidad no abonará ningún tipo de excedente al abono mensual pactado, por ejemplo por tráfico de datos o llamadas cursadas, en el caso que el servicio incluya alguna línea telefónica. En este ultimo caso, el abono incluirá todo los bloqueos necesarios para evitar que se realicen llamadas con cargo.

# FORMA DE COTIZAR: Las ofertas deben incluir en el precio el Impuesto al Valor Agregado, por ser Municipalidad de Rosario No responsable en el citado impuesto, en tanto y en cuanto se halle gravado el servicio o bien que se contrata. Se aceptarán únicamente ofertas en Pesos. No se aceptarán  costos adicionales que no hayan sido incluidos en la oferta.

# La cotización deberá detallar, por cada ítem:

- Tipo de servicio propuesto. El oferente solo puede ofertar 1 tipo de servicio para cada ítem / nodo.

- Costo de instalación inicial de cada nodo, si lo hubiera.

- Costo unitario por nodo y por mes (abono mensual plano) al tipo de servicio  propuesto, indicando si incluye otros servicios conexos, como ser: provisión de línea telefónica y/o minutos libres, mayor ancho de banda que el solicitado, mejor tiempo de solución de fallas, etc.

- Costo de cambio de domicilio.

Se considerarán incluidos en la oferta:

- Todos los gastos que se generen por traslados, fletes, viáticos, etc.;

- La totalidad de los gastos emanados del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales correspondientes,

- Los derivados de los seguros;

- Los que surjan de las normas impositivas o del presente concurso,

- Todo aquello que sea parte del objeto del presente concurso aunque no haya sido explicitamente solicitado.

CRITERIOS DE ADJUDICACION: La adjudicación de la presente licitación se realizará por ítem, al/los proveedor/res que haya/n cumplido con los requisitos de documentación solicitada, supere/n satisfactoriamente la evaluación de las características técnicas, antecedentes presentados y prueba del equipamiento (si hubiera), y presente/n la propuesta más conveniente a nivel costo-calidad.

La Municipalidad podrá rechazar todas las ofertas, sin que esto dé derecho a reclamo alguno de ninguna naturaleza por parte de las firmas oferente.

INFORMACIÓN A PRESENTAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA: Para obtener una correcta valorización será imprescindible que el oferente incluya una descripción completa de los productos y todo detalle que consideren relevante a los efectos del posterior estudio. La respuesta a los siguientes puntos es excluyente:

- Precisar la marca, tipo, modelo y todo detalle relevante de los materiales, enlaces, servicios, equipos y/o accesorios ofrecidos, con el objeto de brindar la más amplia información sobre lo que se propone. Se deberán adjuntar folletos descriptivos, y toda la documentación considerada de interés para una mejor apreciación de la calidad y confiabilidad de lo ofrecido. Dicha información responde a la necesidad de asegurar el más completo análisis de las propuestas, y fundamentar con adecuados conocimientos la adjudicación.

- Indicar si la solución es inalámbrica o por pares de cobre, y si se utilizan equipos inalámbricos tipo carrier, para frecuencias licenciadas, o soluciones Wi-Fi o similar, etc.

- Para el caso de uso de enlaces inalámbricos indicar si la banda es licenciada o no licenciada y el rango de frecuencias a utilizar.

- Precisar y detallar en forma escrita los métodos y tecnologías que se estén ofertando.

- Indicar las velocidades de subida y bajada y si el ancho de banda a Internet es dedicado o compartido.

- Presentar un diagrama de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, así como el flujo de personal y tiempos de respuesta ante fallas del sistema en cualquiera de sus puntos.

- Se deberá especificar el SLA comprometido (tiempo máximo de respuestas ante problemas y los tiempos máximos de solución definitiva ).

- Se deberá indicar el teléfono del centro de atención de reclamos, el cual deberá estar operativo 24 hs 7 días a la semana.

TIEMPO DE RESPUESTA ANTE FALLAS: El oferente se compromete cumplir el SLA ofertado para  la resolución de fallas. Cuando los tiempos de resolución excedan las 48 horas hábiles, deberá justificar por escrito los motivos de la demora.

El oferente deberá expresar para cada ítem / nodo el SLA ofertado. Aquel oferente que así no lo hiciere quedará desestimado.

PENALIDADES:  En caso de que el Adjudicatario incurriera en las situaciones detalladas a continuación, la Municipalidad se reserva el derecho de aplicar las siguientes multas:

- Si el Adjudicatario no entregara el servicio en condiciones óptimas de operatividad en el plazo estipulado, será pasible del abono de una multa equivalente a un (1) abono mensual a la velocidad contratada con incrementos del 1% de esa suma por cada día posterior a la fecha establecida que se prolongue esa situación.

- Si el Adjudicatario no respondiera en los tiempos de solución de fallas previstos en este pliego, en más de 3 veces en un lapso de 3 meses consecutivos a partir de la primera falla en un enlace, será pasible del abono de una multa equivalente a un (1) mes del abono por dicho enlace.

En todos los casos citados, además del abono de la multa, el Adjudicatario será pasible de las sanciones correspondientes conforme al decreto 439/98 del Reglamento de Compras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES: El servicio solicitado comprende la provisión de conexión tipo "Internet banda ancha" según características técnicas detalladas.

# El adjudicatario deberá contar con las medidas de seguridad (transporte acorde, acompañamiento de seguridad, etc.) para acceder a las zonas donde se encuentran los puntos a conectar y contar con los seguros contra robo, hurto, roturas, etc. necesarios para garantizar el correcto funcionamiento y la pronta reposición de los elementos necesarios para la conexión.

Características de la conexión tipo “Internet Banda Ancha”

- No se aceptarán ofertas inferiores a  2mbps entrante download nominal y 256kbps saliente upload nominal.

- El servicio deberá estar disponible las 24 horas del día, todos los días del año.

- La IP deberá ser pública y fija en todos los ítems.

- Se suministrará el servicio mediante un dispositivo que brindará las funciones de router y NAT, para una o varias PC, y que será proporcionado por el proveedor sin costo adicional. La dirección IP pública fija, se configurará en éste dispositivo, y los puestos de trabajo llevarán direcciones privadas definidas por la MR. Dicho dispositivo DEBERA SOPORTAR “NAT TRAVERSAL” para poder establecer túneles IPSEC desde las maquinas de la red interna a el concentrador IPSEC de la MR.

- No se admitirá el requerimiento de la instalación de ningún tipo de software en los dispositivos de la MCR, más allá del necesario para operar  con TCP/IP en la interfaz Ethernet de éstos.

- El servicio deberá permitir la conexión de una o más PCs en cada punto. El cableado interno y/o hub o switch necesarios serán los existentes, debiendo el proveedor hacerse cargo del dispositivo que producirá el ruteo y NAT de las direcciones privadas a la IP pública externa. El proveedor deberá dejar instalado su CPE en el lugar del edificio que la MCR indique, sujeto a las condiciones de seguridad y accesibilidad lógicas, la MCR deberá contar con el usuario y contraseñas para la administración de este dispositivo.

- Conexión de PC única o multi-PC, el dispositivo que provea dicha conexión deberá entregar el mismo en una interfaz tipo Ethernet. Dicho dispositivo deberá estar incluido en el precio, así como su instalación, conexión a la red y configuración. A tales efectos, los oferentes pueden solicitar una visita a cada sitio a los efectos de evaluar las instalaciones requeridas, no aceptándose mayores costos por desconocimiento de éstos acerca de las conexiones de los lugares.

- Cada enlace deberá permitir tráfico contra Internet, sin restricción alguna de servicios,  protocolos y/o puertos y sin ningún tipo de intercepción y/o modificación de los paquetes, más allá del NAT inicial en los casos en que se solicite. Por ejemplo, pero sin limitarse a éste, no se admitirá la utilización de “proxies transparentes”.

- El proveedor deberá asegurarse que la configuración de dispositivo de conexión a Internet no otorgue presencia  en Internet a ninguno de los equipos en el interior. Por ejemplo deberá asegurarse de que no se encuentre habilitada la opción “DMZ” o “Port forward” con el que algunas veces vienen provistos estos dispositivos de acceso, a menos a que exista una solicitud expresa de la MR en ese sentido.

- El abono del servicio deberá ser fijo e independiente del tráfico cursado en cada punto.

- No se solicitan con este servicio la provisión de casillas de correo electrónico, ni alojamiento web por lo cual no se tomará en cuenta como factor de calidad del servicio ofertado.

- El Adjudicatario deberá contar con un número telefónico que deberá estar operativo 7x24x365 al cual se reportarán las fallas.

# ITEMS SOLICITADOS

| Nro de Item | Descripción | Domicilio | Teléfono | Georeferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CS Alicia Moreau de Justo | Calle 1333 3040 | 4226162 | http://goo.gl/maps/evKO9 |
| 2 | CS 1º de Mayo | Mena 2200 | 4806635 | http://goo.gl/maps/4pXAG |
| 3 | Vec. La Florida | Luis Braile 1205 | 4806637 | http://goo.gl/maps/XQYG9 |
| 4 | CS Casiano Casas | Av. Casiano Casas 970 | 4806631 | http://goo.gl/maps/yr639 |
| 5 | CS Juan B. Justo | Juan B. Justo 2083 | 4804657 | http://goo.gl/maps/6qMgn |
| 6 | José Ugarte | Suinda 980 | 4807689 | http://goo.gl/maps/WUIMz |
| 7 | Ceferino Namuncurá | José Ingenieros 8590 | 4807842 | http://goo.gl/maps/FuFfd |
| 8 | Emaús | Pje. Urdinarrain 7900 (Tarragona 1000) | 4807804 | http://goo.gl/maps/1uB5z |
| 9 | Juana Azurduy | Fraga 1093 bis | 4807073 | http://goo.gl/maps/42DcW |
| 10 | Roque Coulin | Humberto Primo 2033 | 4804819 | http://goo.gl/maps/clnpF |
| 11 | Jean Henry Dunant | Tte. Agneta 1439 | 4807808 | http://goo.gl/maps/OZJSL |
| 12 | San Martín | Chubut 7145 | 4807800 | http://goo.gl/maps/zO4v2 |
| 13 | Dr. Esteban Maradona | Cochabamba 5103 | 4807847 | http://goo.gl/maps/GYhrl |
| 14 | Eva Duarte | Roullon 2095 | 4807844 | http://goo.gl/maps/uI7qm |
| 15 | Vec. Juan Pablo II | Fraga 2308 (Viamonte 6500) |  | http://goo.gl/maps/rbH9s |
| 16 | Vec. Villa Urquiza | Ocampo 5779 |  | http://goo.gl/maps/SgWVA |
| 17 | Sta. María Josefa Rossello | Rivarola 7501 | 4807845 | http://goo.gl/maps/4wGFg |
| 18 | Mauricio Casals | Bv. Seguí 5305 | 4805625 | http://goo.gl/maps/Rz5iH |
| 19 | Luchemos por la Vida | Bv. Segui 6550 | 4807697 | http://goo.gl/maps/wKJj5 |
| 20 | Santa Lucía | Riobamba 7691 ?? | 4807841 | http://goo.gl/maps/UdeL4 |
| 21 | San Marcelino Champagnat | Castellanos 3935 | 4805648 | http://goo.gl/maps/t8d31 |
| 22 | C.S. Barrio Plata | La Madrid 3307 | 4809768 | http://goo.gl/maps/NsWxa |
| 23 | Vec. Parque Sur | Pje. Bologna 5350 (O.Lagos y Lucero) | 4809196 | http://goo.gl/maps/g70Xl |
| 24 | Elena Bazet | Madre Cabrini 2717 A | 4809197 | http://goo.gl/maps/2UiGl |
| 25 | Vec. San Martín A | Piedras 1469 | 4809521 | http://goo.gl/maps/hhg6O |
| 26 | Las Flores | Flor de Nácar 6983 | 4809772 | http://goo.gl/maps/bTVk9 |
| 27 | San Vicente de Paul | Punta del Indio 7660 (Lagos 8500) | 4809765 | http://goo.gl/maps/w7jFd |
| 28 | Itati | José Garibaldi 2502 | 4805879 | http://goo.gl/maps/iFb6d |
| 29 | Luis Pasteur | Ayolas 270 | 4809778 | http://goo.gl/maps/Gi3LI |
| 30 | Vec. Domingo Matheu | Corrientes 3880 | 4809769 | http://goo.gl/maps/eqxIx |
| 31 | 20 de Junio | Margif(Ex Flamarion) 5115 entre Lamadrid y Regimiento 11 | 4809766 | http://goo.gl/maps/tn3Os |
| 32 | Rubén Naranjo | Grandoli y Sanchez de Thompsom S. de Thompson 9 bis | 4809190 | http://goo.gl/maps/djbdo |
| 33 | Sur | Ayacucho 6300 | 4809771 | http://goo.gl/maps/vZxv9 |
| 34 | Dr Julio Maiztegui | Prev. Y Hogar 923 | 4809760 | http://goo.gl/maps/ou7j |

ANEXO

El oferente deberá completar, por cada ítem ofertado la Tabla de Cotización y la Tabla de SLA, será desestimado aquel oferente que así no lo hiciere.

Tabla de Cotización

| Nro de Ítem | TIPO DE SERVICIO Indicar la opción ofertada |  |  |  | Ancho de Banda Nominal (*) |  | Cotización |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADSL | Servicio Inhalámbrico | Cable Modem | Otra | Entrante Down load | Saliente Upload | Instalación | Mensual | Anual (por 12 meses) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) NO SE ACEPTARÁN OFERTAS INFERIORES A  2Mbps ENTRANTE DOWNLOAD NOMINAL Y 256Kbps SALIENTE UPLOAD NOMINAL.

Tabla de SLA

| Nro de Ítem | TIPO DE SLA (Indicar la opción ofertada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dentro de las 24 hs | Dentro de las 48 hs | AM/PM | Otra |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |

.CONTENIDO DE LA  PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

A) Oferta debidamente firmada y sellada en todas y cada una de las hojas que la integran, por el titular de la empresa oferente o su representante con las constancias que acredite su capacidad para obligarla.

B) Constancia del pago del sellado para la adquisición del pliego.

C) Pliego de Condiciones generales y condiciones particulares debidamente sellado y firmado en cada una de las hojas  por el titular de la empresa oferente o su representante con las constancias que acredite su capacidad para obligarla.

D) Inscripción como Proveedor Municipal de la ciudad de Rosario.

E) Constituir domicilio legal en la ciudad de Rosario.

F)Constancia de Inscripción en A.F.I.P., A.P.I., D.R.E.I.(en caso de tener  local de venta habilitado al público)

G)La oferta deberá realizarse en pesos con I.V.A. Incluido.

La  no  presentación de la documentación señalada en los puntos B y G al momento de la apertura de las ofertas, será causal de desestimación de la misma. La omisión de los requisitos establecidos por los restantes párrafos podrá ser suplida dentro de las 48 horas de la apertura de la licitación.

H) Contrato social o estatuto según correspondiere, en caso de ser una Sociedad.

I) Poder otorgado ante escribano público para firmar pliegos de Licitación, en caso de no ser el titular de la empresa.